Product Roadmap de SpidoCode

Este documento organiza las etapas, objetivos y funcionalidades principales de SpidoCode. Puede actualizarse a medida que cambien las prioridades del Product Backlog.

# 1. Información general

| Producto | SpidoCode |
| --- | --- |
| Product Goal | Desarrollar un videojuego educativo 3D que facilite el aprendizaje de programación, algoritmia y POO mediante una experiencia interactiva y gamificada. |
| Product Owner | Brandon Diaz / Nicolas Rojas |
| Periodo del roadmap | 14/09/2026 al 30/11/2026 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de actualización | 28/09/2026 |
| Responsable de actualización | Equipo de proyecto |

# 2. Roadmap general

| ID | Etapa / versión | Periodo o Sprint | Objetivo de la etapa | Funcionalidades principales | Prioridad | Dependencias | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RM-01 | Base del proyecto | Sprint 1: 14/09 al 27/09 | Definir y preparar la base del videojuego. | Requisitos, diseño inicial, estructura del proyecto y escena base. | Alta | Disponibilidad del equipo y Godot. | Proyecto organizado y listo para desarrollar. |
| RM-02 | Interaccion 3D | Sprint 2: 28/09 al 11/10 | Permitir que el usuario explore el entorno espacial. | Escenario 3D, personaje Spid, movimiento, interacción y minerales. | Alta | Godot, Blender y recursos 3D. | Spid puede desplazarse e interactuar con el entorno. |
| RM-03 | Programación interactiva | Sprint 3: 12/10 al 25/10 | Relacionar el código escrito con las acciones del personaje. | Editor de código (Paser), lexer, ejecución de instrucciones y mensajes de error. | Alta | Lógica del juego y editor de Godot. | El usuario puede escribir código y controlar a Spid. |
| RM-04 | Misiones educativas | Sprint 3: 12/10 al 25/10 | Aplicar conceptos de programación mediante desafíos. | Misiones, objetivos, evaluación y progresión de las ocho fases. | Alta | Editor y ejecutor de código. | El usuario puede resolver desafíos de programación. |
| RM-05 | Persistencia del progreso | Sprint 4: 26/10 al 08/11 | Guardar la información y el avance del usuario. | Registro, inicio de sesión, inventario y progreso con Supabase. | Media | Supabase y conexión a internet. | El avance del usuario se conserva entre sesiones. |
| RM-06 | Validación y entrega | Cierre: 09/11 al 30/11 | Preparar el producto final académico. | Pruebas, correcciones, documentación y video demo. | Alta | Prototipo integrado y disponibilidad del equipo. | Prototipo funcional listo para presentar. |

# 3. Vista temporal

| Etapa | Septiembre | Octubre | Noviembre | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación y análisis | 14/09 al 27/09 |  |  | Completado | Incluye inicio, requisitos y diseño. |
| Entorno 3D y personaje Spid |  | 28/09 al 11/10 |  | Completado / en revisión | Escenario, movimiento e interacción. |
| Editor y ejecución de código |  | 12/10 al 25/10 |  | En desarrollo | Editor, lexer y ejecutor de instrucciones. |
| Misiones educativas |  | 12/10 al 25/10 |  | En desarrollo | Desafíos de secuencias, métodos, ciclos y condicionales. |
| Autenticación y progreso |  |  | 26/10 al 08/11 | En desarrollo | Supabase, cuentas y persistencia. |
| Pruebas, documentación y entrega |  |  | 09/11 al 30/11 | En desarrollo | Correcciones, documentos y video demostrativo. |

Estados: Planificado, En desarrollo, Completado o Reprogramado.

# 4. Detalle por etapa

| Etapa o versión | Sprint 1 — Base del proyecto |
| --- | --- |
| Objetivo | Definir los requisitos, alcance y estructura inicial del producto. |
| Problema que resuelve | Evita comenzar el desarrollo sin una dirección común ni prioridades claras. |
| Usuarios beneficiados | Equipo de desarrollo y docente evaluadora. |
| Funcionalidades incluidas | Requisitos, historias de usuario, diseño inicial y estructura del proyecto. |
| Historias de usuario relacionadas | Como equipo, necesitamos definir y priorizar las funcionalidades del MVP. |
| Criterios de éxito | Requisitos y alcance aprobados; proyecto organizado y listo para desarrollar. |
| Dependencias | Disponibilidad del equipo, Godot y herramientas de gestión. |
| Riesgos | Retrasos en la definición del alcance o cambios frecuentes en los requisitos. |
| Responsable | Equipo completo; coordinación del Scrum Master. |
| Resultado esperado | Base documental y técnica preparada para iniciar el desarrollo. |

## Etapa 2 — Exploración 3D

| Etapa o versión | Sprint 2 — Exploración 3D |
| --- | --- |
| Objetivo | Permitir que el usuario explore el entorno espacial y controle al personaje Spid. |
| Problema que resuelve | La falta de un entorno visual e interactivo que conecte el aprendizaje con acciones concretas. |
| Usuarios beneficiados | Estudiantes principiantes de programación. |
| Funcionalidades incluidas | Escenario espacial, personaje Spid, movimiento, colisiones, minerales e interacción con el entorno. |
| Historias de usuario relacionadas | Como estudiante, quiero controlar a Spid para explorar el escenario y realizar acciones dentro del juego. |
| Criterios de éxito | Spid se desplaza correctamente, el escenario se carga sin errores y los objetos interactivos responden. |
| Dependencias | Godot Engine, Blender, modelos 3D y lógica base del proyecto. |
| Riesgos | Problemas de rendimiento, colisiones incorrectas o incompatibilidad de modelos 3D. |
| Responsable | Equipo de desarrollo; seguimiento del Scrum Master. |
| Resultado esperado | Entorno 3D funcional en el que el usuario puede controlar y explorar con Spid |

## Etapa 3 — Programación interactiva

| Etapa o versión | Sprint 3 — Programación interactiva |
| --- | --- |
| Objetivo | Relacionar el código escrito por el usuario con las acciones realizadas por Spid. |
| Problema que resuelve | La dificultad para comprender cómo una instrucción de programación produce un resultado práctico. |
| Usuarios beneficiados | Estudiantes principiantes y estudiantes con conocimientos iniciales de programación. |
| Funcionalidades incluidas | Editor de código, resaltado de sintaxis, análisis léxico, validación y ejecución segura de instrucciones. |
| Historias de usuario relacionadas | Como estudiante, quiero escribir y ejecutar instrucciones para controlar a Spid y observar el resultado. |
| Criterios de éxito | Las instrucciones válidas se ejecutan correctamente y los errores se muestran mediante mensajes comprensibles. |
| Dependencias | Escena de Spid, GDScript, lexer, code executor y gestor de sintaxis. |
| Riesgos | Errores de interpretación, instrucciones no válidas o ciclos que afecten el rendimiento. |
| Responsable | Equipo de desarrollo; coordinación del Product Owner para priorizar funciones. |
| Resultado esperado | Editor funcional conectado con el entorno 3D y capaz de ejecutar comandos permitidos. |

## Etapa 4 — Misiones educativas

| Etapa o versión | Sprint 3 — Misiones educativas |
| --- | --- |
| Objetivo | Aplicar conceptos de programación mediante desafíos progresivos dentro del videojuego. |
| Problema que resuelve | La falta de práctica guiada y retroalimentación al aprender algoritmia y POO. |
| Usuarios beneficiados | Estudiantes principiantes de programación. |
| Funcionalidades incluidas | Misiones, objetivos, evaluación, recompensas, progresión y contenidos sobre secuencias, métodos, parámetros, ciclos y condicionales. |
| Historias de usuario relacionadas | Como estudiante, quiero resolver misiones para practicar conceptos de programación y avanzar en el juego. |
| Criterios de éxito | Las misiones tienen objetivos claros, pueden completarse y entregan retroalimentación al usuario. |
| Dependencias | Editor de código, ejecutor de instrucciones, sistema de misiones y contenido pedagógico. |
| Riesgos | Dificultad mal calibrada, objetivos poco claros o misiones que no evalúen correctamente. |
| Responsable | Equipo de desarrollo y Product Owner. |
| Resultado esperado | Conjunto de desafíos educativos funcionales que guían el aprendizaje del usuario. |

## Etapa 5 — Persistencia del progreso

| Etapa o versión | Sprint 4 — Persistencia del progreso |
| --- | --- |
| Objetivo | Permitir que el usuario se autentique y conserve su avance entre sesiones. |
| Problema que resuelve | La pérdida del progreso y la falta de identificación individual del usuario. |
| Usuarios beneficiados | Estudiantes y docentes que utilicen el prototipo. |
| Funcionalidades incluidas | Registro, inicio de sesión, almacenamiento del progreso, inventario, niveles superados y sintaxis desbloqueada mediante Supabase. |
| Historias de usuario relacionadas | Como usuario, quiero iniciar sesión y guardar mi progreso para continuar posteriormente. |
| Criterios de éxito | El usuario puede registrarse, iniciar sesión y recuperar su progreso sin perder información. |
| Dependencias | Supabase, conexión a internet, configuración de autenticación y estructura de datos. |
| Riesgos | Fallas de conexión, errores de autenticación o problemas de configuración de la base de datos. |
| Responsable | Equipo de desarrollo. |
| Resultado esperado | Sistema de autenticación y persistencia integrado al prototipo. |

## Etapa 6 — Validación y entrega

| Etapa o versión | Cierre — Validación y entrega |
| --- | --- |
| Objetivo | Validar el prototipo, corregir errores y preparar la entrega académica final. |
| Problema que resuelve | Riesgo de entregar un producto incompleto, poco estable o sin documentación suficiente. |
| Usuarios beneficiados | Estudiantes, docente evaluadora y equipo de proyecto. |
| Funcionalidades incluidas | Pruebas funcionales, correcciones, revisión de usabilidad, documentación, estructura de entrega y video demostrativo. |
| Historias de usuario relacionadas | Como equipo, queremos validar y documentar el producto para presentarlo correctamente. |
| Criterios de éxito | El prototipo se ejecuta, las funciones principales están operativas y la documentación corresponde al software entregado. |
| Dependencias | Integración de las etapas anteriores, disponibilidad del equipo y fecha de entrega de Capstone. |
| Riesgos | Errores de última hora, retrasos en la documentación o cambios no controlados en el alcance. |
| Responsable | Equipo completo; revisión de docente evaluadora. |
| Resultado esperado | Prototipo funcional, documentación completa y video demo listos para la presentación final. |