FICHA DEL PROYECTO

Plantilla completa para documentación de proyectos de software / Scrum

| Nombre del proyecto | SpidoCode |
| --- | --- |
| Código / ID del proyecto | No asignado |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 07/10/2026 |
| Fecha de última actualización | 07/10/2026 |
| Institución / Asignatura | Duoc UC — Asignatura Capstone |
| Docente / Evaluador | Cindy |
| Equipo de proyecto | Matías Ignacio Briones Alegría; Leandro Alexis Gajardo Valdivia; Nicolas Patricio Rojas Millar; Brandon Eduardo Diaz Andia |

# 1. Identificación general del proyecto

| Nombre corto / acrónimo | SpidoCode |
| --- | --- |
| Tipo de proyecto | Juego educativo / Desarrollo de software |
| Área o dominio | Educación, programación y gamificación |
| Cliente / organización | Duoc UC — Proyecto académico Capstone |
| Usuario objetivo | Estudiantes principiantes de programación |
| Responsable del proyecto | Matías Ignacio Briones Alegría |
| Product Owner | Brandon Diaz |
| Scrum Master | Leandro Alexis Gajardo Valdivia |
| Equipo de desarrollo | Matías Ignacio Briones Alegría; Leandro Alexis Gajardo Valdivia; Nicolas Patricio Rojas Millar; Brandon Eduardo Diaz Andia |

# 2. Resumen ejecutivo

SpidoCode es un videojuego educativo 3D diseñado para apoyar el aprendizaje de la programación, la Programación Orientada a Objetos y la algoritmia. El proyecto aborda la dificultad que enfrentan los estudiantes principiantes al comprender conceptos abstractos mediante métodos tradicionales de enseñanza. A través de un entorno gamificado, los usuarios controlan una araña robot llamada ”Spid”  mediante instrucciones de código y observan visualmente los resultados de sus acciones. El proyecto beneficiará principalmente a estudiantes que están iniciando su formación en programación. El resultado principal será un prototipo funcional e interactivo que permita aprender y practicar conceptos de programación de manera visual, dinámica y entretenida.

# 3. Antecedentes y contexto

Actualmente, la enseñanza de la programación presenta dificultades para los estudiantes principiantes, especialmente al abordar conceptos como la logica de programacion, los algoritmos, programación orientada a objetos y las estructuras de control. Estos contenidos suelen enseñarse mediante explicaciones teóricas y ejercicios que no siempre permiten visualizar de manera inmediata la relación entre el código y su resultado. SpidoCode surge como una propuesta educativa basada en la gamificación, que utiliza un entorno espacial 3D para relacionar las instrucciones escritas por el usuario con las acciones de una araña robot llamada “Spid”. De esta manera, el proyecto busca complementar el aprendizaje tradicional mediante una experiencia práctica, visual e interactiva.

# 4. Problema u oportunidad

| Problema principal | Dificultad de los estudiantes principiantes para comprender y aplicar conceptos fundamentales de programación mediante métodos tradicionales. |
| --- | --- |
| Causas principales | Abstracción de los conceptos; poca visualización de los resultados del código; predominio de ejercicios teóricos; baja motivación inicial. |
| Consecuencias actuales | Frustración, bajo nivel de comprensión, errores frecuentes y posible abandono del aprendizaje de programación. |
| Oportunidad identificada | Utilizar un videojuego educativo 3D para transformar el código escrito en acciones visuales, interactivas y significativas. |

# 5. Justificación del proyecto

El desarrollo de SpidoCode se justifica por la necesidad de complementar la enseñanza tradicional de la programación con una herramienta práctica, visual e interactiva. El proyecto permitirá que los estudiantes relacionen directamente las instrucciones de código con las acciones realizadas por el personaje dentro del entorno 3D, facilitando la comprensión de conceptos abstractos. Además, la incorporación de elementos de videojuego, como misiones, exploración, recolección de recursos y progresión, puede aumentar la motivación y el interés de los usuarios. De esta forma, SpidoCode aportará una alternativa innovadora para practicar programación, apoyar el aprendizaje autónomo y reducir las dificultades iniciales que enfrentan los estudiantes.

# 6. Propósito del proyecto

El propósito de SpidoCode es facilitar el aprendizaje inicial de la programación mediante un videojuego educativo 3D que permita a los estudiantes aplicar conceptos de algoritmia y Programación Orientada a Objetos en un entorno visual, interactivo y gamificado.

# 7. Objetivos

## 7.1 Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional de un videojuego educativo 3D que facilite el aprendizaje de conceptos básicos de programación, algoritmia y Programación Orientada a Objetos mediante una experiencia interactiva y gamificada.

## 7.2 Objetivos específicos

| ID | Objetivo específico | Indicador / evidencia |
| --- | --- | --- |
| OE-01 | Diseñar un entorno 3D interactivo que represente el escenario de exploración y minería del videojuego. | Escena 3D funcional con el personaje Spid, terreno, minerales y elementos interactivos. |
| OE-02 | Implementar un sistema que permita al usuario escribir y ejecutar instrucciones de programación. | Editor de código funcional conectado con el movimiento y las acciones de Spid. |
| OE-03 | Incorporar conceptos básicos de programación, como secuencias, métodos, parámetros, ciclos y condicionales. | Misiones o desafíos que requieran utilizar dichos conceptos para ser resueltos. |
| OE-04 | Desarrollar un sistema de misiones y progresión que guíe el aprendizaje del usuario. | Misiones evaluables, niveles o desafíos con avance del jugador. |
| OE-05 | Implementar mecanismos de autenticación y persistencia del progreso del usuario. | Registro, inicio de sesión y almacenamiento del progreso mediante Supabase. |
| OE-06 | Validar que el prototipo sea comprensible y funcional para estudiantes principiantes. | Pruebas de uso, resolución de misiones y recopilación de observaciones. |

# 8. Alcance preliminar

## 8.1 Incluye

| ID | Elemento / funcionalidad incluida | Observación |
| --- | --- | --- |
| ALC-01 | Entorno 3D espacial explorable | Incluye el escenario principal donde se desarrolla la experiencia. |
| ALC-02 | Personaje controlable Spid | La araña robot puede desplazarse e interactuar con el entorno. |
| ALC-03 | Recolección de minerales | El usuario puede localizar y recolectar recursos dentro del escenario. |
| ALC-04 | Editor de código integrado | Permite escribir instrucciones para controlar las acciones de Spid. |
| ALC-05 | Analizador y ejecutor de instrucciones | Valida y ejecuta comandos permitidos dentro del videojuego. |
| ALC-06 | Misiones y desafíos educativos | Las actividades requieren aplicar conceptos básicos de programación. |
| ALC-07 | Interfaz de usuario y navegación | Incluye menús, pantallas de juego, inventario y elementos de interacción. |
| ALC-08 | Autenticación y guardado de progreso | Considera registro, inicio de sesión y persistencia mediante Supabase. |

## 8.2 No incluye

| ID | Elemento excluido | Motivo |
| --- | --- | --- |
| EXC-01 | Multijugador en línea | El prototipo está enfocado en una experiencia individual. |
| EXC-02 | Aplicación para dispositivos móviles | El alcance inicial se centra en una versión para computador. |
| EXC-03 | Sistema avanzado de inteligencia artificial | La IA se limitará al feedback y apoyo definido para el prototipo. |
| EXC-04 | Contenido educativo completo para todos los niveles | El proyecto se enfocará en conceptos iniciales de programación. |
| EXC-05 | Monetización o publicación comercial | El objetivo actual es académico y corresponde a un prototipo funcional. |

# 9. Entregables principales

| ID | Entregable | Descripción | Criterio general de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| ENT-01 | Prototipo funcional de SpidoCode | Videojuego educativo 3D desarrollado en Godot. | El proyecto se ejecuta correctamente y permite iniciar una partida. |
| ENT-02 | Entorno 3D interactivo | Escenario espacial con el personaje Spid, minerales y elementos explorables. | El usuario puede desplazarse e interactuar con los elementos principales. |
| ENT-03 | Editor y ejecutor de código | Sistema que permite escribir, validar y ejecutar instrucciones de programación. | Las instrucciones válidas producen acciones visibles en el juego y los errores son informados al usuario. |
| ENT-04 | Sistema de misiones educativas | Desafíos orientados a practicar secuencias, métodos, parámetros, ciclos y condicionales. | El usuario puede completar misiones y recibir una evaluación o respuesta del sistema. |
| ENT-05 | Sistema de autenticación y progreso | Registro, inicio de sesión y almacenamiento del avance del usuario. | El usuario puede autenticarse y conservar su progreso entre sesiones. |
| ENT-06 | Documentación del proyecto | Documentos de planificación, requisitos, arquitectura, Scrum y diseño del sistema. | La documentación está completa, ordenada y es coherente con el software desarrollado. |

# 10. Beneficios esperados

| ID | Beneficio | Beneficiario | Indicador de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| BEN-01 | Facilitar la comprensión de conceptos básicos de programación. | Estudiantes principiantes. | El usuario logra resolver misiones aplicando instrucciones de código. |
| BEN-02 | Relacionar visualmente el código con sus resultados. | Estudiantes y docentes. | Las instrucciones ejecutadas producen acciones visibles dentro del entorno 3D. |
| BEN-03 | Aumentar la motivación durante el aprendizaje. | Estudiantes. | El usuario muestra interés y completa desafíos dentro del videojuego. |
| BEN-04 | Permitir practicar programación de forma interactiva. | Estudiantes de programación. | El prototipo permite escribir, ejecutar y corregir instrucciones. |
| BEN-05 | Apoyar la enseñanza de programación mediante una herramienta complementaria. | Docentes e instituciones educativas. | El videojuego puede utilizarse como apoyo en actividades de aprendizaje. |

# 11. Usuarios y beneficiarios

| Tipo de usuario / beneficiario | Descripción | Necesidad principal | Nivel de importancia |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudiante principiante | Persona que está iniciando su aprendizaje en programación. | Comprender conceptos básicos mediante ejercicios visuales e interactivos. | Alta |
| Estudiante de programación | Usuario que posee conocimientos iniciales y busca practicar algoritmos y POO. | Resolver desafíos y reforzar sus conocimientos mediante la práctica. | Alta |
| Docente | Persona que orienta el proceso de aprendizaje de los estudiantes. | Contar con una herramienta complementaria para apoyar la enseñanza. | Media |
| Equipo de desarrollo | Integrantes responsables de diseñar, programar y mantener el prototipo. | Organizar, construir y validar correctamente el producto. | Media |
| Institución educativa | Organización que puede utilizar el videojuego como apoyo pedagógico. | Disponer de una alternativa innovadora para la enseñanza de programación. | Baja o media |

# 12. Stakeholders principales

| Stakeholder | Rol / relación | Interés | Influencia | Necesidad / expectativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de desarrollo | Diseña, programa, prueba y documenta SpidoCode. | Alto | Alta | Contar con una planificación clara y completar el prototipo. |
| Docente | Supervisa y evalúa el avance del proyecto académico. | Alto | Alta | Recibir un producto funcional y una documentación completa. |
| Duoc UC | Institución académica donde se desarrolla el proyecto. | Medio | Alta | Que el proyecto cumpla los objetivos y requisitos de la asignatura Capstone. |
| Estudiantes principiantes | Usuarios principales del videojuego. | Alto | Media | Aprender programación mediante una experiencia clara, práctica y entretenida. |
| Docentes de programación | Posibles usuarios indirectos de la herramienta. | Medio | Media | Utilizar SpidoCode como apoyo para explicar y practicar contenidos. |
| Supabase | Servicio externo utilizado para autenticación y almacenamiento. | Bajo | Media | Mantener disponibilidad y funcionamiento del servicio utilizado. |

# 13. Supuestos

Condiciones que se consideran verdaderas para planificar el proyecto, aunque aún no estén completamente verificadas.

| ID | Supuesto | Impacto si no se cumple |
| --- | --- | --- |
| SUP-01 | El equipo contará con tiempo suficiente para desarrollar y documentar el prototipo. | Se podrían retrasar los entregables y reducir el alcance planificado. |
| SUP-02 | Los integrantes del equipo mantendrán una comunicación constante durante el desarrollo. | Aumentarían los errores de coordinación y los conflictos de integración. |
| SUP-03 | Godot Engine será compatible con los equipos utilizados por el equipo de desarrollo. | Podrían aparecer problemas de ejecución o configuración del proyecto. |
| SUP-04 | Supabase estará disponible para implementar la autenticación y el guardado del progreso. | Las funciones de registro y persistencia podrían quedar limitadas o postergadas. |
| SUP-05 | Los usuarios objetivo tendrán conocimientos básicos de manejo de computador. | Sería necesario agregar instrucciones adicionales de uso y navegación. |
| SUP-06 | El alcance del proyecto se mantendrá enfocado en un prototipo académico. | Podrían aumentar los requerimientos y dificultar la entrega dentro del plazo. |

# 14. Restricciones

Limitaciones conocidas del proyecto: tiempo, presupuesto, tecnologías, recursos, alcance, normativa, disponibilidad, etc.

| ID | Restricción | Impacto | Medida considerada |
| --- | --- | --- | --- |
| RES-01 | Tiempo limitado por la duración de la asignatura Capstone. | Puede impedir implementar todas las funcionalidades planificadas. | Priorizar las funciones esenciales del prototipo. |
| RES-02 | El proyecto es desarrollado por un equipo académico con recursos limitados. | Puede existir una distribución reducida de tiempo y conocimientos especializados. | Asignar responsabilidades y trabajar mediante Sprints. |
| RES-03 | El videojuego depende del rendimiento de los computadores disponibles. | El entorno 3D podría presentar problemas de fluidez en equipos con bajos recursos. | Optimizar modelos, escenas, texturas y físicas. |
| RES-04 | Dependencia de servicios externos como Supabase. | Una falla o cambio del servicio podría afectar la autenticación y el guardado de datos. | Mantener la lógica desacoplada y probar las funciones principales localmente. |
| RES-05 | El alcance está limitado a un prototipo educativo. | No se incluirán funciones avanzadas como multijugador o publicación comercial. | Definir claramente las funcionalidades incluidas y excluidas. |
| RES-06 | Disponibilidad limitada de usuarios para realizar pruebas. | Puede reducir la cantidad de validaciones con estudiantes reales. | Realizar pruebas internas y registrar observaciones del equipo. |

# 15. Riesgos iniciales

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Respuesta inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Retraso en el desarrollo de funcionalidades importantes. | Media | Alto | Alto | Priorizar el Product Backlog y concentrarse en el MVP. |
| R-02 | Errores en el analizador o ejecutor de código. | Media | Alto | Alto | Realizar pruebas con instrucciones válidas, inválidas y casos límite. |
| R-03 | Problemas de rendimiento en el entorno 3D. | Media | Medio | Medio | Optimizar modelos, texturas, iluminación y cantidad de elementos. |
| R-04 | Fallas en la conexión con Supabase. | Media | Alto | Alto | Probar la conexión con anticipación y mantener datos locales de respaldo durante las pruebas. |
| R-05 | Falta de coordinación entre los integrantes del equipo. | Media | Medio | Medio | Realizar reuniones periódicas, registrar acuerdos y asignar responsables. |
| R-06 | Cambios frecuentes en los requisitos o en el alcance. | Baja | Alto | Medio | Validar los cambios con el equipo y priorizar solo los que sean necesarios. |

# 16. Hitos preliminares

| Hito | Descripción | Fecha estimada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición del proyecto | Aprobación del problema, propósito, objetivos y alcance de SpidoCode. | Fase inicial | Equipo completo |
| Diseño del entorno 3D | Creación del escenario espacial, el personaje Spid y los elementos principales. | Sprint 1 | Equipo de desarrollo |
| Implementación del sistema de código | Integración del editor, analizador y ejecutor de instrucciones. | Sprint 2 | Equipo de desarrollo |
| Desarrollo de misiones | Creación de desafíos para practicar conceptos básicos de programación. | Sprint 3 | Equipo de desarrollo |
| Integración de autenticación y progreso | Conexión con Supabase para usuarios y almacenamiento del avance. | Sprint 3 | Equipo de desarrollo |
| Validación del prototipo | Pruebas funcionales, corrección de errores y evaluación del flujo principal. | Sprint 4 | Equipo completo |
| Entrega final | Presentación del software, documentación y video demostrativo. | Cierre del proyecto | Equipo completo |

# 17. Cronograma general preliminar

| Fase / etapa | Inicio | Término | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio y planificación | 14/09/2026 | 20/09/2026 | Proyecto definido, objetivos establecidos y alcance aprobado. |
| Análisis y diseño | 21/09/2026 | 27/09/2026 | Requisitos, historias de usuario y diseño inicial definidos. |
| Desarrollo del entorno y lógica principal | 28/09/2026 | 11/10/2026 | Escenario 3D, personaje Spid y lógica básica implementados. |
| Desarrollo del editor y misiones | 12/10/2026 | 25/10/2026 | Editor de código, ejecución de instrucciones y misiones funcionales. |
| Integración y persistencia | 26/10/2026 | 01/11/2026 | Autenticación y guardado de progreso implementados. |
| Pruebas y correcciones | 02/11/2026 | 15/11/2026 | Errores detectados y corregidos mediante pruebas funcionales. |
| Documentación y entrega final | 16/11/2026 | 30/11/2026 | Documentación, software y video demostrativo preparados. |

# 18. Metodología de trabajo

| Metodología | Scrum |
| --- | --- |
| Duración estimada del proyecto | 3 meses |
| Cantidad de Sprints | 4 |
| Duración de cada Sprint | 2 semanas |
| Ceremonias principales | Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective |
| Herramientas de gestión | GitHub y Trello |

# 19. Tecnologías y herramientas preliminares

| Categoría | Tecnología / herramienta | Uso dentro del proyecto | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor de videojuegos | Godot Engine 4.x | Desarrollo del videojuego y gestión de escenas, físicas y lógica. | En uso |
| Lenguaje de programación | GDScript | Programación del videojuego, sistemas, misiones y controles. | En uso |
| Base de datos y backend | Supabase | Autenticación y almacenamiento del progreso del usuario. | En implementación |
| Control de versiones | Git y GitHub | Gestión del código fuente y trabajo colaborativo. | En uso |
| Gestión del proyecto | Trello | Organización de tareas, actividades y avances de los Sprints. | En uso |
| Modelado 3D | Blender | Creación y preparación de modelos 3D del juego. | En uso |
| Documentación | Microsoft Word / Google Docs | Elaboración de la documentación del proyecto. | En uso |

# 20. Presupuesto y recursos

| Recurso | Tipo | Cantidad | Costo estimado | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Computadores del equipo | Hardware | 4 | $0 | Se utilizan equipos propios de los integrantes. |
| Godot Engine | Software | 1 | $0 | Motor gratuito y de código abierto. |
| Blender | Software | 1 | $0 | Herramienta gratuita para modelado 3D. |
| Supabase | Servicio en la nube | 1 | $0 | Se utiliza el plan gratuito durante el prototipo. |
| Git y GitHub | Herramienta de desarrollo | 1 | $0 | Control de versiones y almacenamiento del repositorio. |
| Trello | Gestión de proyecto | 1 | $0 | Organización de tareas y Sprints. |
| Tiempo del equipo | Recurso humano | 4 |  | Trabajo académico realizado por el equipo. |

# 21. Criterios de éxito del proyecto

| ID | Criterio de éxito | Métrica | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| CE-01 | El prototipo se ejecuta correctamente. | Ejecución sin errores críticos. | El juego inicia y permite comenzar una partida. |
| CE-02 | El usuario puede controlar al personaje Spid. | Acciones funcionales del personaje. | Spid puede desplazarse e interactuar con el entorno. |
| CE-03 | El sistema permite escribir y ejecutar código. | Instrucciones procesadas correctamente. | El usuario puede ejecutar comandos válidos y recibir mensajes ante errores. |
| CE-04 | Las misiones permiten practicar programación. | Misiones funcionales y completables. | El usuario puede completar desafíos relacionados con programación. |
| CE-05 | El progreso puede guardarse. | Registro, inicio de sesión y persistencia. | El usuario puede autenticarse y conservar su avance. |
| CE-06 | La documentación está completa. | Documentos entregados y revisados. | Se entregan los documentos solicitados para el proyecto. |

# 22. Dependencias

| ID | Dependencia | Tipo | Responsable | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEP-01 | Disponibilidad de Godot Engine 4.x | Técnica | Equipo de desarrollo | Sin el motor no se puede ejecutar ni desarrollar el videojuego. |
| DEP-02 | Disponibilidad de Blender | Técnica | Equipo de desarrollo | Se necesita para crear y preparar los modelos 3D. |
| DEP-03 | Servicio de Supabase | Externa / técnica | Equipo de desarrollo | Puede afectar el inicio de sesión y el guardado del progreso. |
| DEP-04 | Repositorio GitHub | Técnica / colaboración | Equipo de desarrollo | Permite compartir, respaldar e integrar el código. |
| DEP-05 | Organización de tareas en Trello | Gestión | Equipo completo | Facilita el seguimiento de actividades y Sprints. |
| DEP-06 | Disponibilidad de los integrantes | Recurso humano | Equipo completo | La falta de participación puede retrasar las tareas. |

# 23. Consideraciones de calidad

| Aspecto | Criterio | Métrica / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad | Las funciones principales deben cumplir lo definido en los requisitos. | Pruebas funcionales y misiones completables. |
| Usabilidad | La interfaz debe ser clara y fácil de utilizar. | El usuario puede navegar y comenzar una misión sin ayuda constante. |
| Rendimiento | El videojuego debe ejecutarse de manera estable. | Ausencia de errores críticos y fluidez aceptable durante las pruebas. |
| Compatibilidad | El prototipo debe ejecutarse en los computadores definidos por el equipo. | Pruebas realizadas en los equipos disponibles. |
| Mantenibilidad | El código debe estar organizado y separado por funcionalidades. | Estructura de carpetas, scripts y servicios claramente definidos. |
| Documentación | La información debe ser coherente con el software desarrollado. | Revisión de documentos y correspondencia con las funcionalidades reales. |

# 24. Seguridad y privacidad

SpidoCode considerará medidas básicas de seguridad para proteger las cuentas y el progreso de los usuarios. La autenticación y el almacenamiento de información se gestionarán mediante Supabase. El sistema deberá evitar almacenar contraseñas directamente en el videojuego y limitará los datos recopilados a la información necesaria para identificar al usuario y guardar su progreso. El acceso a las funciones de autenticación y persistencia estará restringido a usuarios registrados. Durante las pruebas, se utilizarán datos ficticios y se evitará almacenar información personal innecesaria.

# 25. Comunicación y coordinación

| Canal / herramienta | Propósito | Frecuencia | Participantes |
| --- | --- | --- | --- |
| Trello | Organizar tareas, responsables, prioridades y avances de los Sprints. | Actualización continua y revisión semanal. | Equipo completo. |
| GitHub | Compartir código, controlar versiones y registrar cambios. | Cada vez que se realice una modificación relevante. | Equipo de desarrollo. |
| Reunión del equipo | Coordinar actividades, revisar avances y resolver bloqueos. | Semanal | Equipo completo. |
| Daily Scrum | Informar qué se hizo, qué se hará y qué impedimentos existen. | Según la organización del equipo, idealmente diaria. | Equipo Scrum. |
| Microsoft Word | Elaborar y actualizar la documentación del proyecto. | Durante cada etapa del proyecto. | Equipo responsable de documentación. |
| Comunicación directa | Resolver dudas y coordinar tareas urgentes. | Según necesidad. | Integrantes del equipo. |

# 26. Documentos relacionados

| Documento | Descripción | Versión / fecha | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta de Constitución | Autoriza formalmente el proyecto y define sus elementos principales. | Por definir | Carpeta de documentación |
| Registro de Stakeholders y Mapa de Actores | Identifica a los interesados y actores principales del proyecto. | Por definir | Carpeta de documentación |
| Product Vision, Product Goal y Product Roadmap | Define la visión, el objetivo y la evolución planificada del producto. | Por definir | Carpeta de documentación |
| Requisitos, Historias de Usuario y Product Backlog | Contiene RF, RNF, historias con criterios Gherkin y backlog priorizado. | Por definir | Carpeta de documentación |
| Sprint Backlogs y Daily Scrum | Registra la planificación y seguimiento de los cuatro Sprints. | Por definir | Trello / Carpeta de documentación |
| Arquitectura, Base de Datos y Diagramas UML | Describe la solución técnica, Supabase y los diagramas del sistema. | Por definir | Carpeta de documentación |
| Software Programado y Guion del Video Demo | Contiene el prototipo funcional, estructura de entrega y guion de demostración. | Por definir | Repositorio GitHub / Carpeta de documentación |

# 27. Aprobaciones

| Nombre | Rol | Aprobación / firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Ignacio Briones Alegría | Responsable del proyecto | Aprobado | 07/10/2026 |
| Leandro Alexis Gajardo Valdivia | Scrum Master | Aprobado | 07/10/2026 |
| Brandon Eduardo Diaz Andia | Product Owner | Aprobado | 07/10/2026 |
| Nicolas Patricio Rojas Millar | Integrante del equipo de desarrollo | Aprobado | 07/10/2026 |

# 28. Control de cambios

| Versión | Fecha | Cambio realizado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/10/2026 | Creación inicial de la Ficha del Proyecto. | Equipo de proyecto |

# 29. Observaciones

SpidoCode corresponde a un proyecto académico desarrollado para la asignatura Capstone de Duoc UC. El alcance y las funcionalidades podrán ajustarse durante el desarrollo de acuerdo con el tiempo disponible, las prioridades del Product Backlog y las decisiones tomadas por el equipo Scrum. La versión final del prototipo dependerá de la implementación de las funcionalidades prioritarias, la disponibilidad de los servicios tecnológicos utilizados y los resultados de las pruebas realizadas. Las funciones no incluidas en el alcance actual podrán considerarse como mejoras futuras.