Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | SpidoCode: Plataforma para la Enseñanza de Programación |
| Fecha de preparación | 06-10-2026 |
| Cliente | Estudiantes y Docentes de Fundamentos de Programación / Duoc UC |
| Patrocinador principal | Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Gerente de proyecto | Matías Ignacio Briones Alegría / Leandro Alexis Gajardo Valdivia (Scrum Master) / Nicolas Rojas / Brandon Diaz (Product Owner) |

# Propósito y justificación del proyecto

La enseñanza inicial de la programación y la Programación Orientada a Objetos (POO) presenta una barrera crítica: el exceso de abstracción teórica y la falta de retroalimentación inmediata, lo que provoca altas tasas de frustración y reprobación en estudiantes novatos. SpidoCode resuelve esta problemática transformando el aprendizaje algorítmico en una experiencia interactiva en un entorno 3D gamificado. El estudiante programa un rover minero espacial mediante sintaxis real orientada a objetos, recibiendo retroalimentación visual inmediata en el mundo de juego y tutoría reactiva de una inteligencia artificial in-game (A.D.A.), logrando asimilar lógica secuencial, bucles y condicionales de forma práctica y motivadora.

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto consiste en el desarrollo de un videojuego educativo (Serious Game) modular en Godot Engine 4.x conectado a un backend en la nube con Supabase. Se desarrollarán los siguientes 4 entregables principales: - Motor y Simulación 3D (Gameplay Loop): Entorno de asteroide basado en cuadrícula modular (GridMap), vehículo minero (CharacterBody3D), físicas, generación procedural de yacimientos minerales, mecánicas de recolección y expansión progresiva del terreno (Sector 1x1, 1x3 y 2x3). - Entorno de Desarrollo Integrado (IDE In-Game) y Parser Léxico: Editor de código interactivo con resaltado de sintaxis, numeración de líneas, teclado/consola integrada y un analizador léxico (Lexer/Executor) con protección de tiempo límite (timeout) para evitar bloqueos por bucles infinitos. - Sistema Pedagógico Reactivo A.D.A. (Asistente Digital): Sistema de tutoría in-game con avatar animado, consola reactiva de errores con explicaciones didácticas, sistema de misiones con validación de objetivos y el Códice pedagógico (Archivo A.D.A.) con teoría y ejemplos desbloqueables. - Backend e Infraestructura Cloud (Supabase BaaS): Servicio de autenticación segura de estudiantes, base de datos relacional PostgreSQL con almacenamiento semiestructurado en JSONB para progreso del jugador, inventario, sintaxis desbloqueada y telemetría de intentos (player_attempts) protegida con Row Level Security (RLS).

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Objetivo: Diseñar y desarrollar un cliente de videojuego 3D de escritorio (Windows/Linux) en Godot Engine 4.x con arquitectura cliente-servidor BaaS (Supabase). Exclusiones: No se desarrollará aplicación móvil ni modo multijugador en tiempo real. | Indicador de éxito: El juego se ejecuta de forma fluida a 60 FPS estables, con conexión asíncrona a la base de datos y un IDE funcional que interpreta código del estudiante. |
| Objetivo: Implementar un currículo de 4 fases progresivas de programación (Secuencia lineal, Bucles while, Condicionales if/else, y Bucles for). | Indicador de éxito: El 100% de las misiones pedagógicas validan automáticamente la sintaxis y el cumplimiento de objetivos mediante el servicio MissionService. |
| Objetivo: Integrar persistencia en la nube mediante Supabase para almacenar el progreso del estudiante y la tasa de error por misión. | Indicador de éxito: Sincronización transparente de inventario y estado en menos de 1.5 segundos; registro del 100% de intentos fallidos y exitosos en player_attempts para análisis académico. |
| Objetivo: Desarrollar el MVP en un ciclo de 4 Sprints Scrum (duración total: 1 semestre académico / 16 semanas). | Indicador de éxito: Cumplimiento de entregas al 100% en las fechas de cierre de cada Sprint sin desbordamiento de alcance. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| (duración total: 1 semestre académico / 16 semanas) |  |
| Costo |  |
| horas de desarrollo del equipo de 4 integrantes: estimado en $6.400.000 CLP (400 horas hombre a $16.000/hr). | Costo directo de licencias: $0 CLP (Godot MIT, Supabase Free Tier, Git/GitHub, Vercel). |
| Calidad |  |
| Objetivo N°1 (Gameplay y Parser): Pruebas unitarias de sintaxis, verificación de movimientos cardinales del Spid y control estricto de timeout (máximo 1.5 s de cómputo para detener bucles infinitos). |  |
| Objetivo N°2 (UI y Experiencia de Usuario): Pruebas de usabilidad con estudiantes novatos para verificar que el editor de código y el códice A.D.A. sean comprensibles. |  |
| Objetivo N°3 (Backend y Seguridad): Pruebas de autenticación segura (JWT), validación de políticas RLS en PostgreSQL donde los estudiantes solo puedan leer y escribir su propio progreso. |  |

# Riesgos iniciales de alto nivel

Congelamiento de la aplicación por bucles infinitos: El código escrito por el estudiante (while True) puede bloquear el hilo principal del juego. (Mitigación: Implementación de interrupción por timeout y llamadas await por instrucción en code_executor.gd). Pérdida de conectividad con Supabase: Fallas en internet del laboratorio escolar que impidan guardar el progreso. (Mitigación: Almacenamiento en caché local y reintentos automáticos asíncronos en progress_service.gd). Curva de frustración del estudiante: Complejidad excesiva en las primeras misiones. (Mitigación: Asistencia reactiva de A.D.A. con pistas progresivas y bloqueo de sintaxis no enseñada). Sobrecarga de alcance gráfico vs. pedagógico: Invertir excesivo tiempo en modelado 3D descuidando el currículo formativo. (Mitigación: Priorización estricta por historias de usuario en el Product Backlog).

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto – Acta de Constitución | Semana 1 (Agosto) |
| Sprint 1: Motor 3D Base, GridMap y Parser de Secuencia Lineal | Semana 4 (Septiembre) |
| Sprint 2: UI in-game, Menús y Autenticación con Supabase | Semana 8 (Septiembre) |
| Sprint 3: Bucle de Juego, Tienda de Expansión, Sensores y if/while | Semana 12 (Octubre) |
| Sprint 4: Bucles for, Telemetría de Intentos, Audio y Pruebas | Semana 15 (Noviembre) |
| Cierre del Proyecto, Demostración y Entrega Final | Semana 16 (Diciembre) |

# Presupuesto inicial asignado

El proyecto SpidoCode se concibe bajo una estructura de costos optimizada apoyada en tecnologías de código abierto (Open Source) y servicios Cloud en modalidad Free Tier: - Licenciamiento de Software: $0 CLP (Godot Engine bajo licencia MIT, Git/GitHub académico, Supabase Free Tier). - Infraestructura de Nube y Hosting: $0 CLP inicial (Escalamiento a plan Pro de Supabase estimado en $25 USD/mes solo si la concurrencia supera los 50.000 usuarios activos). - Recursos Humanos (Valorización académica): 4 desarrolladores con una dedicación de 100 horas por integrante (400 horas totales). Con una tarifa académica referencial de $16.000 CLP/hora, el costo de esfuerzo equivale a $6.400.000 CLP.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Estudiantes de Programación | Usuario Final (Jugador) | Alumnos de 1er año |
| Docentes de Informática | Evaluador Pedagógico / Sponsor Académico | Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Leandro Alexis Gajardo Valdivia | Scrum Master / Game & Logic Developer | Equipo Scrum SpidoCode |
| Matías Ignacio Briones Alegría | Developer / Audio & Level Designer | Equipo Scrum SpidoCode |
| Brandon Díaz | Product owner / Cloud & Fullstack Developer | Equipo Scrum SpidoCode |
| Nicolás Rojas Millar | Developer / UI & Game Designer | Equipo Scrum SpidoCode |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Sebastián Bravo | Director de Tecnología | Área TI |
| Mariela Salazar | Directora de Comunicaciones | Comunicaciones |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Los gerentes de proyecto, pueden proponer la asignación de técnicos para el desarrollo de la infraestructura tecnológica del instituto. Pero la aprobación del personal, depende de rectoría (Maria Ines Zamora) y Dirección Académica (Patricio Nuñez). No tienen autoridad para poder contratar, ni despedir el personal. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Los gerentes de proyecto administran el presupuesto. Cualquier variación mayor al 10% debe ser aprobada por el Director de Finanzas (Tomás Espinoza) y la Rectora (Maria Ines Zamora). |
| Decisiones técnicas | El director de tecnología (Sebastián Bravo) tiene la autoridad para tomar las decisiones técnicas del proyecto, ya sea la arquitectura, herramientas y metodologías. Siempre y cuando sean aprobados por la PMO |
| Resolución de conflictos | Los gerentes de proyecto pueden resolver conflictos operativos dentro del equipo y entre áreas relacionadas. Si el conflicto involucra a directores de área o impacto en el instituto, se debe escalar a Rectoría. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | La ruta de escalamiento sigue este orden: Gerente de Proyecto → Director de Proyectos (PMO) → Rectora. El gerente no tiene autoridad para modificar metas estratégicas del proyecto ni cambiar el alcance sin aprobación de la PMO y Rectoría. |

# Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Acceso a Internet institucional | Area TI |
| Espacio físico de trabajo colaborativo para el equipo de proyecto | Administración |
| Presupuesto inicial aprobado para licencias de software | Finanzas |
| Acceso a la base de datos académica y registros históricos de estudiantes | Dirección Académica |
| Personal de Admisión para validación de CRM | Admisión |
| Docentes seleccionados como usuarios de prueba del LMS | Dirección Académica |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
|  | ## 21/10 | ## Lr |