Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase, el equipo implementó con éxito el Producto Mínimo Viable (MVP) de SpidoCode en Godot Engine 4.x. Se consolidó el entorno 3D espacial modular mediante nodos GridMap, el controlador físico de la araña robot (CharacterBody3D) con traslación y rotación por celdas, y el hito crítico del Analizador Léxico (Lexer/Parser) con protección de timeout para evitar congelamientos por ciclos infinitos. Paralelamente, se integró el IDE in-game con resaltado de sintaxis, el panel pedagógico de la IA A.D.A. y la autenticación con persistencia en la nube mediante Supabase BaaS. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene la estructura curricular original de 4 fases progresivas (secuencias, bucles while, condicionales if/else y bucles for). Como ajuste menor, se priorizó la robustez del parser seguro por sobre la complejidad gráfica para asegurar la viabilidad técnica. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil Scrum con Sprints quincenales, daily meetings asíncronas y refinamiento continuo del Product Backlog (24 historias priorizadas) |
| Evidencias de avance | Se adjuntan capturas funcionales de la ejecución en Godot 4, commits del repositorio GitHub, panel de usuarios y tablas en Supabase, y minutas de Daily Scrum. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de Software / POO | Programación del Analizador Léxico y ejecutor seguro | Godot 4, GDScript, PC | 3 semanas | Matías Briones | El manejo de bucles infinitos requirió implementar await e interrupción por timeout | Completado | Ninguno |
| Diseño y Entorno 3D | Creación del GridMap, mecánicas del Spid y colisiones | Godot 4, Blender, Assets 3D | 3 semanas | Matías Briones | Se optimizó la malla poligonal para garantizar 60 FPS estables | Completado | Ninguno |
| Diseño UI / UX | Interfaz del IDE in-game, consolas y panel A.D.A. | Control Nodes, Theme Godot | 2 semanas | Nicolás Rojas | El resaltado de sintaxis requirió configurar CodeHighlighter nativo | Completado | Ninguno |
| Arquitectura Cloud / Base de Datos | Conexión con Supabase, Auth JWT y tablas PostgreSQL | Supabase BaaS, REST API | 2 semanas | Brandon Díaz (PO) | La autenticación y políticas RLS quedaron validadas | Completado | Ninguno |
| Gestión Ágil y Calidad | Gestión de Backlog, ceremonias Scrum y documentación | GitHub, Office 365 | continua | Leandro Gajardo (SM) | Coordinación fluida entre integrantes y alineación con rúbricas Duoc | en curso | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Facilitadores: Arquitectura modular orientada a nodos de Godot 4, disponibilidad del Free Tier de Supabase y excelente comunicación del equipo mediante reuniones regulares. Dificultadores: Evitar que el hilo principal del juego se congelara ante un while True mal programado por el usuario. Acción tomada: Se encapsuló la ejecución en una máquina de estados con timeout forzado (1.5 segundos máx.).

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades críticas. Se ajustó el alcance gráfico de los escenarios para concentrar el esfuerzo en la pedagogía del Códice A.D.A.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Pruebas masivas con usuarios finales en aula. Estrategia: Se calendarizaron pruebas piloto en los laboratorios de Duoc UC para el Sprint 4 previo a la entrega final.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.